TECHNICAL HANDOFF

# DayZ-MCP

Revisión técnica, seguridad, experiencia de agentes y roadmap

Documento de traspaso para continuar el desarrollo del repositorio con contexto suficiente, prioridades claras, criterios de aceptación y trazabilidad completa hacia el código revisado.

| Repositorio | willy92wins/dayz-mcp |
| --- | --- |
| Snapshot revisado | 31040de18d5b745235003ea23a039125fce9fbe5 |
| Fecha de revisión | 17 de agosto de 2026 |
| Tipo de revisión | Estática: código fuente, documentación y metadatos del repositorio |
| Estado recomendado | Alpha pública avanzada; no declarar estable hasta cerrar P1 y release engineering |
| Audiencia | Mantenedor, siguiente agente, reviewer de seguridad y contributor técnico |

|  | Regla de trazabilidad Toda afirmación factual sobre el código actual termina con una referencia [C-xx] enlazada a un permalink del commit revisado. Las propuestas de futuro se marcan como recomendaciones y se apoyan, cuando procede, en referencias normativas [N-xx]. |
| --- | --- |

Preparado como handoff; no sustituye una auditoría dinámica de DayZ/Windows.

# Contenido

| 1 | Resumen ejecutivo y decisión |
| --- | --- |
| 2 | Alcance, método y límites |
| 3 | Arquitectura entendida y fortalezas |
| 4 | Registro priorizado de hallazgos |
| 5 | Hallazgos P1: corrección inmediata |
| 6 | Hallazgos P2/P3: producto, mantenimiento y operación |
| 7 | Plan para minimizar fricción de agentes |
| 8 | Funciones adicionales recomendadas |
| 9 | Roadmap de implementación |
| 10 | Primer PR recomendado y definición de done |
| 11 | Plan de pruebas |
| 12 | Instrucciones para el siguiente agente |
| A | Índice de fuentes de código y referencias normativas |

# 1. Resumen ejecutivo y decisión

DayZ-MCP resuelve un problema técnicamente difícil: cerrar el bucle autónomo de desarrollo de mods y permitir que un agente opere una instancia DayZ mediante tools tipadas, estado estructurado y control autoritativo, sin depender de teclado u OCR.

Evidencia de código: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests · [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-15] MCPClientBridge.TryInit y comprobación de prefijo loopback · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

|  | Decisión recomendada Mantener el núcleo arquitectónico. No rediseñar desde cero. Antes de promocionar el proyecto como estable, cerrar cuatro hallazgos P1, añadir CI/release engineering y reducir la superficie cognitiva para agentes mediante tools de intención y operaciones atómicas. |
| --- | --- |

## 1.1 Evaluación resumida

| Dimensión | Valoración | Motivo | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Originalidad / valor | Alta | El producto combina bridge Enforce, daemon compartido, tools MCP y ejecución de escenarios. | [C-01] [C-14] [C-15] [C-17] |
| Arquitectura | Fuerte | Separación clara entre servidor, cliente renderizado, daemon, lifecycle y coordinación. | [C-01] [C-23] [C-24] [C-25] |
| Seguridad interna | Fuerte con gaps | Loopback, key, whitelist, TTL y auditoría están presentes; quedan fronteras inconsistentes. | [C-16] [C-26] [C-27] [C-30] |
| Pruebas | Muy amplia | La suite publicada cubre concurrencia, lifecycle, credenciales, seguridad, tools y captura. | [C-02] [C-31] |
| Portabilidad pública | Baja hoy | El instalador está vinculado a rutas y hashes de una máquina concreta. | [C-10] [C-12] [C-13] |
| Fricción para agentes | Media-alta | La capacidad existe, pero el agente debe coordinar demasiadas primitivas y estados. | [C-01] [C-17] [C-23] |
| Madurez de release | Insuficiente | No hay workflows públicos, protección de main, tags ni releases; versión 0.0.0. | [C-03] [C-04] [C-05] [C-06] [C-07] |

## 1.2 Riesgo agregado

No se identificó un P0 evidente durante la revisión estática. Esta conclusión significa únicamente que no apareció una ruta obvia de ejecución remota no autenticada o una credencial real versionada; no demuestra ausencia de vulnerabilidades dinámicas.

Los cuatro P1 son corregibles sin sustituir la arquitectura: portabilidad y privacidad del instalador, enforcement loopback del bridge servidor, límites del HTTP local y coherencia MIME de WebP.

El mayor retorno posterior no vendrá de añadir veinte primitivas más, sino de empaquetar las capacidades existentes en una experiencia: instalar una vez, verificar readiness y pedir una intención completa.

## 1.3 Resultado esperado tras el roadmap

Experiencia objetivo

Usuario: dayz-mcp setup --register Agente: dayz_ready() Agente: scenario_run(spec=...) Sistema: adquiere lease, prepara escena, ejecuta, observa, valida y limpia

# 2. Alcance, método y límites

## 2.1 Snapshot y materiales revisados

La revisión se fijó al commit 31040de18d5b745235003ea23a039125fce9fbe5. El mensaje del commit declara 1.253 tests, cero fallos, cero errores y 28 skips en la máquina autora; ese resultado no fue reproducido de forma independiente en esta revisión.

Evidencia de código: [C-02] Commit 31040de; mensaje de verificación y lote de correcciones

Se revisaron la superficie FastMCP, el servidor HTTP loopback, daemon y lifecycle, coordinación por leases, bridges Enforce, instalación, launcher, captura, documentación, fixtures de seguridad y estructura de tests.

Evidencia de código: [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-15] MCPClientBridge.TryInit y comprobación de prefijo loopback · [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-23] Leases, cola FIFO, operaciones, cleanup y auditoría · [C-24] Ciclo de vida de procesos y recuperación · [C-25] Daemon compartido, arranque, estado y watchdog · [C-31] Suite de pruebas publicada

## 2.2 Método

Lectura de la arquitectura declarada y contraste con la superficie implementada.

Trazado de fronteras de confianza: cliente MCP, daemon, HTTP local, bridge servidor, bridge cliente y sistema de archivos.

Revisión de validación de argumentos, lifecycle, concurrencia, recuperación y persistencia.

Revisión de instalación, dependencias, reproducibilidad y publicación.

Evaluación de ergonomía para agentes: número de pasos, estado explícito, errores, artefactos y operaciones largas.

Comparación de propuestas con MCP 2025-11-25 y prácticas oficiales de pip/GitHub.

## 2.3 Límites y no-afirmaciones

No se ejecutó DayZDiag, DayZ Tools, el launcher nativo ni los bridges dentro del motor.

No se reprodujo la suite completa en Windows.

No se realizó fuzzing de HTTP, race testing dinámico, análisis de binarios ni revisión de ACL reales de una instalación.

Las severidades reflejan impacto y probabilidad bajo el modelo loopback/local del proyecto; pueden cambiar tras pruebas dinámicas.

## 2.4 Convenciones del handoff

| P0 | Bloqueo inmediato: compromiso crítico o pérdida grave de control. |
| --- | --- |
| P1 | Debe corregirse antes de declarar release estable o impulsar adopción pública. |
| P2 | Importante para producto, operación o mantenimiento; planificar en el siguiente ciclo. |
| P3 | Mejora de robustez, calidad o mantenibilidad. |
| Confianza alta | La ruta está directamente presente en el código o metadatos revisados. |
| Confianza media | El riesgo se infiere de una combinación de rutas, sin ejecución dinámica. |
| [C-xx] | Fuente de código/repositorio fijada al snapshot o estado de GitHub. |
| [N-xx] | Referencia normativa o documentación oficial externa. |

# 3. Arquitectura entendida y fortalezas

## 3.1 Flujo principal

| Capa | Responsabilidad | Interfaz / estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente MCP | Expone tools tipadas y adapta errores/resultados para el agente. | FastMCP sobre stdio. | [C-17] |
| Cliente proxy | Descubre o arranca el daemon y reenvía llamadas autenticadas. | HTTP loopback hacia el daemon. | [C-17] [C-25] [C-27] |
| Daemon único | Posee el puerto, coordina sesiones y lifecycle compartido. | Colas, leases, auditoría y watchdog. | [C-23] [C-24] [C-25] |
| Bridge servidor | Ejecuta comandos autoritativos en MissionServer y devuelve estado. | Poll de comandos y POST de resultados. | [C-14] |
| Bridge cliente | Controla cámara, captura y acciones que requieren cliente renderizado. | Poll separado como peer client. | [C-15] |
| Launcher / lifecycle | Valida rutas, construye/arranca procesos y mantiene manifiestos. | Política, registro, run_id y recuperación. | [C-24] [C-28] [C-29] [C-36] [C-37] |

## 3.2 Fortalezas que deben preservarse

La separación server/client evita fingir que toda capacidad de DayZ es homogénea: las operaciones autoritativas viven en el servidor y la cámara/captura dependen de un cliente renderizado.

Evidencia de código: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests · [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-15] MCPClientBridge.TryInit y comprobación de prefijo loopback

El daemon compartido evita que varias sesiones MCP compitan por el mismo puerto y utiliza coordinación explícita mediante leases, tickets FIFO, heartbeat, release y cleanup.

Evidencia de código: [C-23] Leases, cola FIFO, operaciones, cleanup y auditoría · [C-25] Daemon compartido, arranque, estado y watchdog

El servidor HTTP autentica con comparación constante, limita la superficie a una whitelist y aplica colas acotadas, TTL de comandos y flush de reconexión.

Evidencia de código: [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP

La ejecución arbitraria de Enforce no forma parte de la whitelist normal: se activa explícitamente, exige allowlist exacta y registra decisiones de auditoría.

Evidencia de código: [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

El proyecto contiene mecanismos específicos para keyfiles, refresh de credenciales, autoridad de rutas, procesos huérfanos y auditoría de runtime.

Evidencia de código: [C-26] Validación endurecida de keyfile · [C-27] Carga, refresh y recuperación de credenciales · [C-29] Autoridad y validación de rutas de solicitudes · [C-30] Auditoría de seguridad en runtime

La suite publicada está orientada a condiciones reales de fallo, incluyendo carreras, credenciales, lifecycle, port reclaim, seguridad del daemon, tools y captura.

Evidencia de código: [C-31] Suite de pruebas publicada

|  | Principio de diseño a conservar Mantener el modelo fail-closed y el control autoritativo. Las mejoras de UX no deben eliminar las garantías; deben esconder la coordinación interna detrás de operaciones de intención y transacciones seguras. |
| --- | --- |

# 4. Registro priorizado de hallazgos

| ID | Sev. | Resumen | Conf. | Fuentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | P1 | Instalador no portable y fixtures con datos de la máquina autora | Alta | C-10, C-12, C-13 |
| P1-02 | P1 | El bridge servidor no aplica la política loopback que sí intenta aplicar el cliente | Alta | C-14, C-15, C-01 |
| P1-03 | P1 | HTTP local acepta Content-Length negativo o no acotado | Alta | C-16 |
| P1-04 | P1 | WebP se genera como WebP y se publica como PNG en la capa FastMCP | Alta | C-17, C-18, C-19 |
| P2-01 | P2 | Sin CI público, protección de main, tags ni releases | Alta | C-03, C-04, C-05, C-06, C-07 |
| P2-02 | P2 | Lock de dependencias Python incompleto | Alta | C-08, C-09, C-10, C-11 |
| P2-03 | P2 | Dos rutas de instalación con requisitos y efectos secundarios distintos | Alta | C-01, C-11, C-20, C-32 |
| P2-04 | P2 | Documentación principal desincronizada | Alta | C-01, C-20, C-21, C-22 |
| P2-05 | P2 | Mutaciones de jugador usan el primer humano en vez de una referencia estable | Alta | C-14, C-17 |
| P2-06 | P2 | wait_for permite pattern vacío, contadores negativos y timeout no positivo | Alta | C-17 |
| P2-07 | P2 | capture_screenshot permite escribir full-res en cualquier directorio accesible | Alta | C-17, C-18 |
| P3-01 | P3 | Dependencia de APIs privadas de FastMCP | Alta | C-17 |
| P3-02 | P3 | Módulos grandes y contratos duplicados en tres capas | Media | C-14, C-16, C-17, C-23, C-24, C-41 |
| P3-03 | P3 | Validaciones y límites menores pendientes | Media | C-14, C-17, C-18 |

Los P1 se describen como defectos o fronteras incumplidas directamente observables en el snapshot. Los P2/P3 combinan defectos de producto, riesgos operativos y deuda de mantenibilidad.

# 5. Hallazgos P1: corrección inmediata

| P1-01 Instalador no portable y fixtures con datos de una estación real |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P1 | Confianza: Alta | Esfuerzo: M | Estado: Pendiente |

## Qué ocurre

El instalador Python resuelve un manifiesto dentro del propio repositorio y valida para Claude y Codex una ruta absoluta, el nombre del ejecutable, el tamaño, la forma PE x64 y el SHA-256 exacto.

Evidencia de código: [C-10] INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro

El manifiesto publicado contiene rutas bajo C:\Users\guill y hashes/tamaños concretos de los ejecutables instalados en la máquina autora.

Evidencia de código: [C-12] Rutas, tamaños y hashes de Claude/Codex de la máquina autora

El fixture de “not found” conserva en stderr el listado de MCPs configurados en esa máquina, incluyendo AnswerOverflow, Gmail, Google Calendar, Google Drive y dayz-mcp.

Evidencia de código: [C-13] Salida capturada con MCPs configurados en la máquina autora

## Impacto

Otra máquina, versión o ruta legítima de Claude/Codex puede fallar la validación antes de registrar el servidor. Además, el repositorio publica información local innecesaria, aunque no se observe una credencial secreta en esos fixtures.

Evidencia de código: [C-10] INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro · [C-12] Rutas, tamaños y hashes de Claude/Codex de la máquina autora · [C-13] Salida capturada con MCPs configurados en la máquina autora

## Remediación propuesta

Eliminar los manifiestos generados en una estación real y reemplazarlos por fixtures totalmente sintéticos.

Descubrir localmente los clientes durante setup y generar el manifiesto vivo bajo %LOCALAPPDATA%\DayZ_MCP.

Separar los fixtures de test del estado operativo; los tests deben crear ejecutables PE sintéticos o usar mocks.

Añadir comandos setup, doctor, upgrade y uninstall bajo un único instalador canónico.

Valorar una reescritura del historial si se desea retirar las rutas y el inventario de MCPs también de commits anteriores.

## Criterios de aceptación

☐ Una cuenta Windows con nombre distinto instala y registra el MCP sin editar ficheros del repo.

☐ No existe ninguna cadena C:\Users\guill en el árbol versionado ni en fixtures activos.

☐ Actualizar Claude o Codex no exige cambiar el repositorio.

☐ El instalador muestra qué binario encontró y pide consentimiento antes de fijar su identidad local.

Superficie a modificar: [C-10] INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro · [C-12] Rutas, tamaños y hashes de Claude/Codex de la máquina autora · [C-13] Salida capturada con MCPs configurados en la máquina autora

| P1-02 El bridge servidor no fuerza loopback |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P1 | Confianza: Alta | Esfuerzo: S-M | Estado: Pendiente |

## Qué ocurre

MCPBridge.TryInit comprueba que cfg.url y cfg.key no estén vacíos, copia la URL y crea el RestContext; no valida el esquema, host o puerto.

Evidencia de código: [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor

MCPClientBridge.TryInit sí rechaza URLs que no comiencen por http://127.0.0.1:, por lo que la frontera se aplica de forma inconsistente entre peers.

Evidencia de código: [C-15] MCPClientBridge.TryInit y comprobación de prefijo loopback

El README presenta el producto como loopback-only, sin remote mode y ejecutado en la misma máquina que DayZ.

Evidencia de código: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests

## Impacto

Una configuración modificada o mal copiada del bridge servidor puede dirigir polls y resultados a un endpoint remoto, transportando la key en query string y datos estructurados del juego. La precondición es acceso previo al fichero de configuración, pero la garantía publicada deja de ser una propiedad del código.

Evidencia de código: [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests

## Remediación propuesta

Contrato compartido propuesto

validate_base_url(url): scheme == "http" host == "127.0.0.1" port in 1..65535 and decimal only path == "/" no userinfo, query or fragment otherwise: fail closed

Implementar el mismo validador estricto en ambos bridges; un prefijo no basta para validar una URL completa.

Separar credenciales del bridge servidor, bridge cliente, cliente MCP y administración para reducir blast radius.

Añadir pruebas positivas y negativas en Enforce y Python para host, puerto, userinfo, fragmentos y rutas extra.

## Criterios de aceptación

☐ Ambos bridges aceptan únicamente una base URL canónica de loopback.

☐ http://127.0.0.1.evil.invalid:, userinfo@127.0.0.1, puertos no numéricos y rutas extra son rechazados.

☐ La documentación describe exactamente la validación implementada.

Superficie a modificar: [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-15] MCPClientBridge.TryInit y comprobación de prefijo loopback · [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests

| P1-03 Lectura HTTP no acotada y manejo incompleto del cuerpo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P1 | Confianza: Alta | Esfuerzo: S | Estado: Pendiente |

## Qué ocurre

Handler._read_json convierte Content-Length a entero y pasa el valor directamente a rfile.read sin comprobar límite inferior, máximo permitido ni longitud real recibida.

Evidencia de código: [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP

La misma función captura JSONDecodeError, pero no UnicodeDecodeError; el servidor se basa en ThreadingHTTPServer sin un pool de workers acotado declarado en esa clase.

Evidencia de código: [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP

## Impacto

Content-Length negativo puede convertir la lectura en “hasta EOF”, y un valor enorme o un emisor lento puede ocupar un hilo y memoria. Debido al bind loopback y la key, el riesgo principal es denegación de servicio local autenticada, no exposición remota directa.

Evidencia de código: [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP

## Remediación propuesta

Pseudocódigo de hardening

MAX_REQUEST_BODY_BYTES = 256 * 1024 if length < 0: return 400 if length > MAX: return 413 raw = read_exact(length, timeout=...) if len(raw) != length:return 400 catch UnicodeError, OverflowError, OSError

Añadir timeout de lectura y un límite de concurrencia por worker pool o semáforo.

Definir Content-Type aceptado y devolver errores JSON estables.

## Pruebas mínimas

☐ Content-Length = -1.

☐ Content-Length superior al límite.

☐ UTF-8 inválido.

☐ Cuerpo incompleto respecto al Content-Length.

☐ JSON válido pero no objeto.

☐ Cliente que abre la conexión y deja de transmitir.

Superficie a modificar: [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP

| P1-04 Inconsistencia MIME en capturas WebP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P1 | Confianza: Alta | Esfuerzo: S | Estado: Pendiente |

## Qué ocurre

mcp_capture codifica WebP cuando fmt=webp y declara mimeType image/webp.

Evidencia de código: [C-18] _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres

La tool capture_screenshot convierte únicamente image/jpeg a formato jpeg; cualquier otro MIME se envuelve como png, por lo que bytes WebP pueden publicarse con metadata PNG.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

La suite de captura comprueba JPEG y PNG a nivel de encoder/captura, pero no aparece un test del recorrido completo WebP -> respuesta FastMCP con validación simultánea de MIME y magic bytes.

Evidencia de código: [C-19] Cobertura de captura JPEG/PNG y ventana; ausencia del recorrido FastMCP WebP

## Impacto

El cliente puede rechazar, interpretar mal o perder la imagen. El problema está limitado a la opción WebP, que no es el default, pero es una opción pública de la tool.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-18] _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres

## Remediación propuesta

Preferencia: devolver un ImageContent con el MIME exacto, sin forzar la abstracción Image cuando no soporta WebP.

Alternativa temporal: retirar WebP del schema público o transcodificar explícitamente a PNG/JPEG antes de devolverlo.

Añadir un test que compruebe MIME, magic header, apertura con Pillow y resultado serializado por MCP.

MCP permite contenido de imagen con mimeType explícito y también enlaces a resources, por lo que la corrección puede mantener compatibilidad sin etiquetar bytes incorrectamente.

Evidencia de código: [N-01] outputSchema, annotations, structuredContent, resource links y taskSupport

## Criterios de aceptación

☐ Los bytes y el MIME coinciden para JPEG, PNG y WebP.

☐ El test atraviesa la tool pública, no solo el encoder auxiliar.

☐ La opción no soportada por un cliente falla con error accionable, no con contenido corrupto.

Superficie a modificar: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-18] _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres · [C-19] Cobertura de captura JPEG/PNG y ventana; ausencia del recorrido FastMCP WebP

# 6. Hallazgos P2/P3: producto, mantenimiento y operación

| P2-01 Release engineering insuficiente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P2 | Confianza: Alta | Esfuerzo: M | Estado: Pendiente |

GitHub no mostraba workflows en el repositorio, main figuraba sin protección ni required status checks, no existían tags o releases y el paquete declaraba versión 0.0.0.

Evidencia de código: [C-03] Estado de workflows en la fecha de revisión · [C-04] protected y required status checks · [C-05] Listado de releases · [C-06] Listado de tags · [C-07] Versión, Python mínimo y dependencias declaradas

El mensaje del commit declara una suite verde, pero sin CI público ese resultado no se reproduce automáticamente para cada cambio.

Evidencia de código: [C-02] Commit 31040de; mensaje de verificación y lote de correcciones · [C-03] Estado de workflows en la fecha de revisión

Añadir workflow Windows con Python 3.10, 3.12 y 3.14; separar tests offline, integración y gates que requieren DayZ.

Activar branch protection, revisión obligatoria y checks requeridos.

Publicar wheel y launcher con versión semántica, SBOM y atestación de procedencia.

GitHub documenta atestaciones de builds y SBOM verificables; encajan especialmente bien con el launcher nativo reproducible.

Evidencia de código: [N-07] Procedencia de builds, SBOM y verificación

Superficie a modificar: [C-03] Estado de workflows en la fecha de revisión · [C-04] protected y required status checks · [C-05] Listado de releases · [C-06] Listado de tags · [C-07] Versión, Python mínimo y dependencias declaradas · [C-37] Construcción del launcher nativo y reproducibilidad

| P2-02 Lock de dependencias Python incompleto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P2 | Confianza: Alta | Esfuerzo: M | Estado: Pendiente |

requirements-mcp.txt y pyproject.toml fijan tres dependencias directas, pero no contienen hashes ni el grafo transitivo completo.

Evidencia de código: [C-08] Dependencias directas fijadas · [C-07] Versión, Python mínimo y dependencias declaradas

dependency-lock.json fija el wheel vendorizado de psutil, CPython embebido y toolchains, pero no actúa como lock completo de todas las dependencias Python instaladas.

Evidencia de código: [C-09] Artefactos, CPython embebido y toolchains fijados

Los instaladores ejecutan pip install sobre requirements y una instalación editable del proyecto.

Evidencia de código: [C-10] INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro · [C-11] Invoke-Python, venv, pip y registro

Generar locks completos por versión de Python con todos los wheels transitivos y SHA-256.

Instalar releases con --require-hashes, --only-binary :all: y el wheel del proyecto con --no-deps.

Reservar el editable para desarrollo y separar lock portable de toolchain-lock.local.json ignorado por Git.

La guía oficial de pip exige hashes para todas las dependencias cuando se activa hash-checking y recomienda --only-binary :all: para bloquear sdists.

Evidencia de código: [N-06] --require-hashes, --only-binary :all: y dependencias transitivas

Superficie a modificar: [C-07] Versión, Python mínimo y dependencias declaradas · [C-08] Dependencias directas fijadas · [C-09] Artefactos, CPython embebido y toolchains fijados · [C-10] INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro · [C-11] Invoke-Python, venv, pip y registro · [C-33] Reescritura de la sección toolchains del lock

| P2-03 Instalación duplicada y requisitos contradictorios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P2 | Confianza: Alta | Esfuerzo: M | Estado: Pendiente |

El README raíz indica Python 3.10+ y propone install-mcp.ps1 -Register; la documentación de tools desarrolla otra ruta basada en install_mcp.py y enfatiza Python 3.14.

Evidencia de código: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests · [C-20] Instalación detallada y estado documentado de hardening

Invoke-Python usa py -3.14 cuando existe el launcher py y retorna inmediatamente, por lo que no implementa fallback si py existe pero Python 3.14 no está instalado.

Evidencia de código: [C-11] Invoke-Python, venv, pip y registro

La configuración de host contempla timeouts globales muy elevados para Claude/Codex, y el instalador aplica esa política como parte del registro.

Evidencia de código: [C-10] INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro · [C-32] Configuración de host y timeouts de Claude/Codex

Unificar en dayz-mcp setup, usando el intérprete actual siempre que cumpla >=3.10.

Hacer explícitos los cambios globales del host con flags y confirmación; no aplicarlos silenciosamente.

PowerShell debe ser un wrapper fino del instalador canónico, no una segunda implementación.

Superficie a modificar: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests · [C-10] INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro · [C-11] Invoke-Python, venv, pip y registro · [C-20] Instalación detallada y estado documentado de hardening · [C-32] Configuración de host y timeouts de Claude/Codex

| P2-04 Documentación desincronizada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P2 | Confianza: Alta | Esfuerzo: M | Estado: Pendiente |

README.md presenta la superficie actual de 39 tools, mientras dayz-mcp-architecture.md y product-spec.md conservan una superficie anterior y lenguaje de diseño histórico.

Evidencia de código: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests · [C-21] Documento de arquitectura histórica / superficie anterior · [C-22] Contrato histórico, número anterior de tools y referencias internas

product-spec.md también remite a materiales internos que no forman parte de la publicación, y tools/README-mcp.md conserva tareas descritas como pendientes que ya tienen implementación parcial en el código.

Evidencia de código: [C-20] Instalación detallada y estado documentado de hardening · [C-22] Contrato histórico, número anterior de tools y referencias internas · [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

Separar docs/current de docs/history y etiquetar explícitamente los documentos históricos.

Generar tool-reference.md desde el registro FastMCP: schema, output, riesgo, precondiciones, errores y ejemplo.

Añadir SECURITY.md, CONTRIBUTING.md, CHANGELOG.md y política de versiones.

Superficie a modificar: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests · [C-20] Instalación detallada y estado documentado de hardening · [C-21] Documento de arquitectura histórica / superficie anterior · [C-22] Contrato histórico, número anterior de tools y referencias internas

| P2-05 Selección inestable de jugadores y objetos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P2 | Confianza: Alta | Esfuerzo: M-L | Estado: Pendiente |

El bridge expone query_all_players, pero varias mutaciones resuelven el actor mediante GetFirstHuman; el helper devuelve el primer elemento de GetPlayers.

Evidencia de código: [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor

Las tools públicas de teleport, inventory y otras operaciones no exponen un player_ref estable al agente.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

Introducir referencias opacas: player_ref, object_ref y vehicle_ref, basadas en UID/net identity/run ownership.

Cero candidatos debe devolver not_found; más de uno, ambiguous_target con candidatos sanitizados.

Toda mutación debe devolver la referencia exacta afectada y permitir idempotencia cuando sea viable.

Superficie a modificar: [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

| P2-06 wait_for puede satisfacer condiciones equivocadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P2 | Confianza: Alta | Esfuerzo: S | Estado: Pendiente |

execute_wait_for define pattern vacío por defecto, valida únicamente que sea string y evalúa pattern in line; en Python, la cadena vacía coincide con cualquier línea nueva.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

value se valida como entero pero no como no negativo, y timeout_s se limita por máximo sin exigir un valor positivo.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

Exigir pattern no vacío en log_matches; regex solo con longitud y timeout acotados.

Exigir value >= 0, timeout_s > 0 y máximo explícito de poll_interval_s.

Añadir condiciones estructuradas: object_exists, player_at_position, inventory_contains, vehicle_speed_at_least, peer_ready y animation_phase.

Superficie a modificar: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

| P2-07 Captura full-res con ruta arbitraria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P2 | Confianza: Alta | Esfuerzo: S-M | Estado: Pendiente |

La tool pública capture_screenshot acepta save_dir y lo reenvía al backend de captura.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

resolve_capture_dir prioriza la ruta explícita, la normaliza a absoluta y write_fullres crea el directorio y escribe un JPEG con nombre basado en timestamp.

Evidencia de código: [C-18] _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres

Retirar save_dir de la superficie pública y fijar un capture root acreditado.

Crear ficheros de forma exclusiva con UUID, cuotas, retención y limpieza por run/session.

Devolver un resource link dayz://captures/{id}, no una ruta absoluta del host.

MCP permite que una tool devuelva enlaces a resources; esto evita gastar contexto y desacopla al agente del filesystem local.

Evidencia de código: [N-01] outputSchema, annotations, structuredContent, resource links y taskSupport · [N-03] Resources, templates, subscriptions y URIs

Superficie a modificar: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-18] _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres

| P3-01 Uso de APIs privadas de FastMCP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P3 | Confianza: Alta | Esfuerzo: S | Estado: Pendiente |

_patch_public_argument_alias accede a app._tool_manager y modifica tool.parameters y tool.fn_metadata.call_fn_with_arg_validation.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

Sustituir por alias de Pydantic o por un nombre público no reservado, usando APIs soportadas.

Añadir test de schema público para evitar regresiones al actualizar mcp.

Superficie a modificar: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

| P3-02 Concentración de lógica y contratos duplicados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P3 | Confianza: Media | Esfuerzo: L | Estado: Pendiente |

El snapshot contiene módulos de gran tamaño, entre ellos server.py, loopback.py, session_coordination.py y process_lifecycle.py; la validación de varios comandos aparece tanto en la tool FastMCP como en el daemon y en el bridge Enforce.

Evidencia de código: [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-23] Leases, cola FIFO, operaciones, cleanup y auditoría · [C-24] Ciclo de vida de procesos y recuperación · [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-41] Tamaños y distribución de módulos en el snapshot revisado

Separar tools por dominio: world, players, vehicles, camera, lifecycle y sessions.

Definir contratos en una fuente común y generar schema MCP, validación del daemon, documentación y fixtures; mantener en Enforce únicamente la defensa final necesaria.

No hacer el refactor en el mismo PR que los P1; primero congelar contratos con tests.

Superficie a modificar: [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-23] Leases, cola FIFO, operaciones, cleanup y auditoría · [C-24] Ciclo de vida de procesos y recuperación · [C-41] Tamaños y distribución de módulos en el snapshot revisado

| P3-03 Hardening menor pendiente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad: P3 | Confianza: Media | Esfuerzo: M | Estado: Pendiente |

world_time_set limita day a 1..31, pero no valida combinaciones reales de calendario; varias cadenas/listas públicas carecen de máximos de longitud explícitos.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

Los bridges aceptan pollHz si es positivo, sin un máximo visible, y TryInit se invoca en cada tick mientras el bridge siga sin configurar.

Evidencia de código: [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-15] MCPClientBridge.TryInit y comprobación de prefijo loopback

Los nombres de captura se basan en segundos y milisegundos, por lo que dos capturas concurrentes pueden colisionar teóricamente.

Evidencia de código: [C-18] _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres

Validar fechas reales, longitudes, cardinalidades y máximos de pollHz.

Aplicar backoff al init fallido y creación exclusiva de capturas.

Añadir rate limiting o un límite de requests concurrentes al HTTP local.

Superficie a modificar: [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-15] MCPClientBridge.TryInit y comprobación de prefijo loopback · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-18] _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres

# 7. Plan para minimizar al máximo la fricción de agentes

Objetivo: el agente debe razonar sobre DayZ y el test, no sobre puertos, keys, tickets FIFO, heartbeats, rutas de profiles o lifecycle del daemon.

## 7.1 Experiencia objetivo

Flujo feliz propuesto

dayz-mcp setup --register dayz_ready() scenario_run({ "project": "ExampleMod", "scene": {...}, "actions": [...], "assertions": [...], "cleanup": "always" })

## 7.2 Un setup de un solo paso

Detectar DayZ y DayZ Tools mediante Steam/registro y localizar profiles/missions.

Comprobar Python, Visual Studio Build Tools y Windows SDK.

Descubrir clientes MCP instalados sin depender de rutas versionadas.

Crear credenciales y ACL, instalar bridge/launcher y registrar el MCP.

Ejecutar un smoke test y devolver un diagnóstico estructurado único.

El instalador actual ya contiene piezas separadas para registro, launcher, configuración de host y doctor; la propuesta es convertirlas en una transacción coherente y portable.

Evidencia de código: [C-10] INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro · [C-11] Invoke-Python, venv, pip y registro · [C-32] Configuración de host y timeouts de Claude/Codex · [C-35] Extensiones de vehículo y control · [C-36] Bootstrap e instalación del registro de launchers · [C-37] Construcción del launcher nativo y reproducibilidad

Modo quick: descargar una release firmada/atestada y verificarla.

Modo reproducible: recompilar localmente, relockear toolchain y verificar doble build.

## 7.3 Dos superficies de tools

| Superficie | Tools | Público | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| dayz-mcp-simple | 8-12 tools de intención | Agentes generales y usuarios | Resolver tareas completas con pocos pasos y errores accionables. |
| dayz-mcp-expert | Primitivas actuales | Modders avanzados, debugging y automatización especializada | Conservar control fino, diagnósticos y composición manual. |

La superficie actual registra tools individuales para mundo, jugador, vehículo, cámara, lifecycle y sesión; conservarlas como expert evita perder capacidad mientras se añade una capa simple.

Evidencia de código: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

## 7.4 Ocultar leases en el camino normal

dayz_test_run ya encapsula la propiedad del lease y heartbeat dentro de la operación, mientras las tools session_* exponen coordinación explícita.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-23] Leases, cola FIFO, operaciones, cleanup y auditoría

Toda mutación simple adquiere y libera automáticamente cuando no existe una transacción activa.

scenario_run mantiene un lease interno durante toda la operación y ejecuta cleanup en finally.

Los tokens nunca se devuelven al modelo; session_* queda en expert/admin.

Un deadman y el cleanup del daemon siguen siendo la última línea de defensa.

## 7.5 Tasks para operaciones largas

La operación actual mantiene llamadas y timeouts prolongados para launch, cola y espera; MCP 2025-11-25 introduce Tasks como estados durables con polling y recuperación de resultado.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-23] Leases, cola FIFO, operaciones, cleanup y auditoría · [C-24] Ciclo de vida de procesos y recuperación · [N-02] Tasks experimentales, negociación de capacidades y lifecycle

Negociar capabilities; usar execution.taskSupport=optional o required solo cuando el cliente lo soporte.

Conservar fallback síncrono/acotado para clientes sin Tasks.

Vincular task_id a la identidad/sesión y aplicar TTL, cancelación y control de acceso.

|  | Importante Tasks figura como característica experimental en la especificación 2025-11-25. Debe implementarse detrás de capability negotiation y no reemplazar el fallback hasta validar clientes reales. Evidencia: [N-02] Tasks experimentales, negociación de capacidades y lifecycle |
| --- | --- |

## 7.6 Contrato de resultados accionable

Envelope propuesto

{ "ok": false, "code": "client_peer_not_ready", "retryable": true, "message": "El bridge cliente aún no ha hecho poll.", "remediation": { "action": "wait", "tool": "dayz_ready", "after_seconds": 2 } }

La implementación actual tipa numerosos errores, pero algunas rutas degradan a bad_args, remote_error o códigos que el agente debe interpretar sin remediation estructurada.

Evidencia de código: [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

Usar un catálogo único de errores con retryable, actor responsable, estado observado y siguiente acción.

Incluir outputSchema y structuredContent validable en cada tool.

Declarar title, readOnlyHint, destructiveHint, idempotentHint y openWorldHint según el comportamiento real.

La especificación MCP permite outputSchema, structuredContent, anotaciones y taskSupport por tool.

Evidencia de código: [N-01] outputSchema, annotations, structuredContent, resource links y taskSupport

## 7.7 Resources, prompts y completion

| Capacidad | Propuesta |
| --- | --- |
| Resources | dayz://status, dayz://capabilities, dayz://players, dayz://runs/{id}, dayz://runs/{id}/logs, dayz://artifacts/{id}, dayz://captures/{id}, dayz://projects |
| Prompts | /dayz-smoke-test, /dayz-debug-mod, /dayz-stage-event, /dayz-vehicle-regression, /dayz-recover-run |
| Completion | project, mission, run_id, player_ref, object_ref, classname, animation_source |

Resources permiten exponer contenido y artefactos mediante URIs, prompts permiten flujos reutilizables y completion reduce errores de argumentos.

Evidencia de código: [N-03] Resources, templates, subscriptions y URIs · [N-04] Prompts descubribles y parametrizables · [N-05] Autocompletado de argumentos

## 7.8 Operaciones compuestas y atómicas

Hoy un escenario visual puede requerir spawn, preparación de vehículo, teleport, entrada, motor, cámara, espera, captura, restore y release como llamadas separadas.

Evidencia de código: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

camera_capture debe colocar cámara, esperar estabilidad, capturar y restaurar, todo dentro de una única transacción.

scene_apply debe preparar el mundo declarativamente y devolver un diff de lo creado/modificado.

scenario_run debe ejecutar acciones y assertions con cleanup garantizado y artefactos asociados.

# 8. Funciones adicionales recomendadas

## 8.1 Prioridad máxima

| Función | Responsabilidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| dayz_ready() | Consolida daemon, peers, versiones, run, ventana, launcher, profiles y siguiente acción. | Muy alta |
| dayz_repair(actions, dry_run=true) | Repara configuración/registro/PBO/procesos conocidos con preview y evidencia. | Muy alta |
| player_resolve(query) | Resuelve identidad estable y evita el primer jugador. | Muy alta |
| object_find(filters) | Devuelve referencias estables y rechaza ambigüedad. | Muy alta |
| scene_apply(spec, dry_run=false) | Aplica escena declarativa bajo una transacción. | Muy alta |
| camera_capture(target, framing, restore=true) | Cámara + estabilidad + captura + restore atómico. | Muy alta |
| scenario_run(spec) | Pasos, assertions, reintentos, artifacts y cleanup. | Muy alta |
| assert_state(condition) | Assertions estructuradas reutilizables. | Alta |
| scene_cleanup(scope) | Limpia solo recursos creados por run/session. | Alta |
| artifact_get(ref) | Entrega logs, traces y capturas como resources. | Alta |

## 8.2 Desarrollo de mods

config_search: Buscar classnames, slots, animation sources y memory points para evitar nombres inventados.

config_inspect: Mostrar clase padre, scope, modelo, attachments, cargo y propiedades relevantes.

mod_build_check: Sintaxis/config, build PBO, launch, análisis de logs y diagnóstico resumido.

log_diagnose: Convertir RPT/script logs en errores tipados con archivo, línea y causa probable.

baseline_record: Guardar screenshot, estado, telemetría y logs como baseline versionada.

baseline_compare: Comparar una ejecución con baseline y producir diff estructurado.

El repositorio ya dispone de build/launch, log tail, captura y vehicle trace; estas funciones componen capacidades existentes en contratos de alto nivel.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-24] Ciclo de vida de procesos y recuperación · [C-34] Resolución, lectura y límites de logs · [C-37] Construcción del launcher nativo y reproducibilidad

## 8.3 Vehículos

| Función | Uso |
| --- | --- |
| vehicle_spawn_ready | Spawn, debug prep, fluidos y estado mínimo listo. |
| vehicle_repair / vehicle_refuel | Fixture determinista y mantenimiento de escenario. |
| vehicle_set_fluids / vehicle_set_health | Preparación precisa de regresiones. |
| vehicle_drive_sequence | Secuencia temporal declarativa; evita muchas llamadas de control. |
| vehicle_drive_to | Conducción a objetivo con límites y abort conditions. |
| vehicle_trace_compare | Compara trace actual con fixture/baseline. |
| vehicle_collision_probe | Escenario controlado de colisión y telemetría. |
| vehicle_reset | Detiene control, recoloca y deja el vehículo seguro. |

La base ya contiene control owner-side, telemetry, trace y extensiones de CarScript; la propuesta añade orquestación y assertions.

Evidencia de código: [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-18] _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres · [C-35] Extensiones de vehículo y control

## 8.4 Operación de servidor: perfil separado

El README presenta usos administrativos como players, staging, time/weather y messaging, pero las mutaciones críticas deben separarse del perfil de desarrollo.

Evidencia de código: [C-01] Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos

player_message, player_kick y player_ban.

server_lock, server_unlock, server_save, server_backup y server_restart.

event_schedule y event_cancel.

whitelist_manage.

|  | Control de riesgo Kick, ban, restore, backup y restart deben requerir perfil admin, scopes explícitos, confirmación humana y audit trail. No deben aparecer en la superficie simple por defecto. |
| --- | --- |

## 8.5 Observabilidad

metrics_snapshot: estado puntual de latencias, colas, peers, runs y leases.

health_history: evolución de readiness y reconexiones.

queue_metrics: profundidad, espera y expiración por peer.

command_audit: historial sanitizado de tool -> command -> result.

peer_events: conexión, versión, key reload y liveness.

run_timeline: fases, procesos, artifacts y cleanup de un run_id.

El código ya registra timestamps de enqueue/result, queue depth, poll ages, credential recovery y lifecycle; falta exponerlo como observabilidad coherente.

Evidencia de código: [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP · [C-23] Leases, cola FIFO, operaciones, cleanup y auditoría · [C-24] Ciclo de vida de procesos y recuperación · [C-25] Daemon compartido, arranque, estado y watchdog · [C-39] Estado persistente del runtime

# 9. Roadmap de implementación

| Fase | Objetivo | Entregables | Cubre |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Privacidad y limpieza | Eliminar artefactos de estación real; fixtures sintéticos; decidir reescritura de historial. | P1-01 |
| Fase 1 | Defectos P1 | Instalador portable, URL estricta, HTTP acotado, WebP, wait_for y regresiones. | P1-01..04 + P2-06 |
| Fase 2 | Release fiable | CI Windows, protección de rama, versionado, releases, lock con hashes, SBOM/attestation, docs actuales. | P2-01..04 |
| Fase 3 | UX de agentes | dayz_ready, auto-leases, simple/expert, errores accionables, schemas, Tasks, Resources/Prompts/Completion. | Plan §7 |
| Fase 4 | Capacidad de alto nivel | Refs estables, scene_apply, camera_capture, scenario_run, assertions, baselines y diagnósticos. | Plan §8 |
| Fase 5 | Refactor interno | Separación por dominios y generación de contratos tras congelar compatibilidad. | P3-02 |

## 9.1 Dependencias entre fases

Cerrar P1-01 antes de publicar binarios o pedir pruebas a terceros: el setup actual no es portable.

Cerrar P1-02/P1-03 antes de ampliar administración o remote orchestration.

Añadir CI antes del refactor de módulos; la suite debe actuar como contrato de comportamiento.

Introducir entity refs antes de scene_apply/scenario_run para evitar consolidar el patrón “first player”.

Añadir resources/artifacts antes de baselines para no devolver rutas locales ni blobs excesivos.

## 9.2 Orden de ownership sugerido

| Workstream | Owner ideal | Archivos principales |
| --- | --- | --- |
| Installer / packaging | Python + Windows packaging | install_mcp.py, install-mcp.ps1, host_config.py, pyproject/locks |
| Bridge security | Enforce + seguridad | MCPBridge.c, MCPClientBridge.c, config contract |
| Daemon HTTP | Python backend | loopback.py, daemon.py, tests HTTP |
| MCP API / UX | MCP + producto | server.py, contracts, resources/prompts/tasks |
| Release engineering | CI / supply chain | .github/workflows, build launcher, SBOM/attestation |
| Docs | Maintainer técnico | README, docs/current, generated tool reference |

# 10. Primer PR recomendado y definición de done

|  | Nombre sugerido hardening: portable setup, strict loopback, bounded HTTP and capture MIME |
| --- | --- |

## 10.1 Scope obligatorio

☐ Sustituir los manifiestos reales por fixtures sintéticos y generar identidad local durante setup.

☐ Aplicar validación estricta de loopback en ambos bridges.

☐ Acotar y endurecer Handler._read_json.

☐ Corregir WebP o retirarlo temporalmente de la superficie pública.

☐ Corregir wait_for: pattern, value, timeout y tests.

☐ Añadir un workflow Windows visible que ejecute la suite offline.

## 10.2 Fuera de scope

Refactor masivo de server.py/session_coordination.py.

Nuevas funciones administrativas.

Remote mode.

Migración completa a Tasks.

Rediseño de todos los schemas de tools.

## 10.3 Definición de done

| Área | Criterio |
| --- | --- |
| Portabilidad | Instala desde una cuenta Windows distinta sin editar rutas y sin referencias a C:\Users\guill. |
| Privacidad | No queda inventario real de MCPs ni rutas personales en fixtures/versionado. |
| Loopback | Todos los casos no canónicos son rechazados por server y client bridge. |
| HTTP | Negativo, oversize, UTF-8 inválido, body incompleto y slow body fallan 4xx/timeout sin hang. |
| Captura | MIME y magic bytes coinciden para todos los formatos públicos. |
| wait_for | pattern vacío y counts/timeouts inválidos fallan localmente con código claro. |
| CI | Workflow Windows verde y requerido antes de merge. |
| Docs | README muestra un único setup y limitaciones actualizadas. |

Hallazgos que justifican el PR: [C-10] INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro · [C-12] Rutas, tamaños y hashes de Claude/Codex de la máquina autora · [C-13] Salida capturada con MCPs configurados en la máquina autora · [C-14] MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor · [C-15] MCPClientBridge.TryInit y comprobación de prefijo loopback · [C-16] Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP · [C-17] Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos · [C-18] _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres · [C-03] Estado de workflows en la fecha de revisión

## 10.4 Commits sugeridos

test: add synthetic installer and negative HTTP fixtures

fix(installer): discover and pin local MCP clients

fix(bridge): enforce canonical loopback URL on both peers

fix(http): bound request bodies and decode failures

fix(capture): preserve exact image MIME

fix(wait): reject ambiguous wait conditions

ci: add Windows offline gate

docs: consolidate setup and security guarantees

# 11. Plan de pruebas

## 11.1 Pirámide de pruebas

| Nivel | Qué valida | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Parsers, schemas, URL, Content-Length, MIME, errores y refs. | Python unittest + tests de contrato Enforce. |
| Integración local | Cliente MCP -> daemon -> HTTP -> fake peers. | FakePeer y fixtures existentes. |
| Windows host | Instalación, registro, procesos, ACL, launcher y rollback. | GitHub Actions self-hosted/VM o job Windows sin DayZ cuando sea posible. |
| In-game gate | Bridge real, spawn, camera, vehicle, restore y logs. | Máquina de integración con DayZDiag. |
| Supply chain | Hashes, wheel, launcher reproducible, SBOM y attestation. | Workflow de release. |

## 11.2 Matriz de regresión P1

| Componente | Caso | Esperado |
| --- | --- | --- |
| Installer | CLI en otra ruta/versión válida | Descubre, confirma y genera manifest local. |
| Installer | CLI cambiado después del pin | Falla de forma explícita y ofrece re-accreditation. |
| URL | 127.0.0.1 canónico | Aceptado. |
| URL | host remoto / userinfo / fragment / path extra | Rechazado antes de crear RestContext. |
| HTTP | Content-Length -1 | 400; conexión cerrada. |
| HTTP | Cuerpo > MAX | 413 sin leer todo el cuerpo. |
| HTTP | UTF-8 inválido | 400 JSON estable. |
| HTTP | Slow/incomplete body | Timeout/400; worker liberado. |
| Capture | fmt=webp | MIME image/webp y magic RIFF/WEBP, o error “unsupported”. |
| wait_for | log_matches + pattern vacío | bad_args local. |

## 11.3 Gates recomendados

unittest discover sobre toda la suite offline.

Test de packaging: pyproject, requirements y lock sincronizados.

Ruff/format y type check gradual.

CodeQL y secret scanning.

Verificación de ausencia de rutas personales y snapshots operativos.

Build reproducible del launcher en job dedicado.

Smoke de registro Claude/Codex contra fixtures sintéticos.

La suite existente y los scripts de build/launcher proporcionan una base amplia; el primer objetivo de CI es hacer visible y repetible el gate offline ya declarado.

Evidencia de código: [C-02] Commit 31040de; mensaje de verificación y lote de correcciones · [C-31] Suite de pruebas publicada · [C-37] Construcción del launcher nativo y reproducibilidad

# 12. Instrucciones para el siguiente agente

## 12.1 Estado que debe asumir

Trabajar siempre contra el commit base 31040de18d5b745235003ea23a039125fce9fbe5 o revalidar todo hallazgo que toque archivos cambiados.

No afirmar que los 1.253 tests están reproducidos hasta ejecutar el gate en una máquina adecuada.

Evidencia de código: [C-02] Commit 31040de; mensaje de verificación y lote de correcciones

No cambiar la arquitectura autoritativa ni relajar fail-closed para reducir fricción.

No mezclar el refactor de módulos con el PR de P1; primero tests y fixes acotados.

Tratar rutas, manifiestos y capturas como datos sensibles del host, aunque no contengan passwords.

## 12.2 Primeras acciones

Crear una rama hardening/p1-public-release.

Añadir tests que fallen para P1-01..04 y P2-06 antes del cambio productivo.

Sustituir fixtures reales por datos sintéticos.

Implementar fixes en commits separados y revisar el diff de seguridad.

Añadir CI Windows y publicar el resultado de la suite.

Actualizar README y crear CHANGELOG de la primera versión candidata.

## 12.3 Preguntas que requieren decisión del mantenedor

☐ ¿Se reescribe el historial para retirar las rutas/listados reales o basta con corregir main?

☐ ¿La release quick distribuirá launcher precompilado o obligará a reproducible local build?

☐ ¿Qué clientes MCP forman parte del soporte oficial inicial?

☐ ¿Se mantendrá embedded mode como camino público o solo como testing/back-compat?

☐ ¿Qué operaciones se permiten en servidores live y cuáles quedan restringidas a DayZDiag/dev?

☐ ¿Cuál será el identificador estable de player/object/vehicle entre server y client bridge?

## 12.4 Señales de que el trabajo está listo para pasar a Fase 3

☐ Setup limpio en una VM Windows nueva.

☐ CI pública verde y main protegida.

☐ P1 cerrados con tests de regresión.

☐ Primera release versionada y verificable.

☐ Documentación current coherente con el schema generado.

☐ No hay datos de estación real versionados.

|  | Cierre del handoff El proyecto ya posee el núcleo difícil. La siguiente etapa consiste en convertir seguridad y capacidad interna en una interfaz pública reproducible, portable y simple para agentes, sin perder control autoritativo ni auditabilidad. |
| --- | --- |

# Apéndice A. Índice de fuentes de código y referencias

Todos los enlaces [C-xx] a archivos usan el commit 31040de18d5b745235003ea23a039125fce9fbe5. Cuando una fuente representa estado del repositorio —Actions, protección, tags o releases— el enlace apunta a la vista o API correspondiente consultada el 17 de agosto de 2026.

## A.1 Código y estado del repositorio

| ID | Fuente | Localizador | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| [C-01] | README.md | Descripción del producto, 39 tools, arquitectura, instalación, seguridad y tests | Código / repositorio |
| [C-02] | Commit revisado | Commit 31040de; mensaje de verificación y lote de correcciones | Código / repositorio |
| [C-03] | GitHub Actions | Estado de workflows en la fecha de revisión | Código / repositorio |
| [C-04] | Rama main | protected y required status checks | Código / repositorio |
| [C-05] | Releases | Listado de releases | Código / repositorio |
| [C-06] | Tags | Listado de tags | Código / repositorio |
| [C-07] | tools/pyproject.toml | Versión, Python mínimo y dependencias declaradas | Código / repositorio |
| [C-08] | tools/requirements-mcp.txt | Dependencias directas fijadas | Código / repositorio |
| [C-09] | tools/dependency-lock.json | Artefactos, CPython embebido y toolchains fijados | Código / repositorio |
| [C-10] | tools/install_mcp.py | INSTALLER_CLI_MANIFEST, validación PE/ruta/tamaño/hash y registro | Código / repositorio |
| [C-11] | tools/install-mcp.ps1 | Invoke-Python, venv, pip y registro | Código / repositorio |
| [C-12] | reports/security/installer-cli-manifest-v1.json | Rutas, tamaños y hashes de Claude/Codex de la máquina autora | Código / repositorio |
| [C-13] | reports/security/installer-not-found-fixtures-v1.json | Salida capturada con MCPs configurados en la máquina autora | Código / repositorio |
| [C-14] | addon/scripts/5_Mission/MCPBridge.c | MCPBridge.TryInit, polling, GetFirstHuman y comandos de servidor | Código / repositorio |
| [C-15] | addon/scripts/5_Mission/MCPClientBridge.c | MCPClientBridge.TryInit y comprobación de prefijo loopback | Código / repositorio |
| [C-16] | tools/dayz_mcp/loopback.py | Handler._read_json, auth, whitelist, colas, TTL y servidor HTTP | Código / repositorio |
| [C-17] | tools/dayz_mcp/server.py | Registro FastMCP, wait_for, capture_screenshot y alias de argumentos | Código / repositorio |
| [C-18] | tools/mcp_capture.py | _mime_for, encode_bytes, resolve_capture_dir y write_fullres | Código / repositorio |
| [C-19] | tools/tests/test_mcp_capture.py | Cobertura de captura JPEG/PNG y ventana; ausencia del recorrido FastMCP WebP | Código / repositorio |
| [C-20] | tools/README-mcp.md | Instalación detallada y estado documentado de hardening | Código / repositorio |
| [C-21] | dayz-mcp-architecture.md | Documento de arquitectura histórica / superficie anterior | Código / repositorio |
| [C-22] | product-spec.md | Contrato histórico, número anterior de tools y referencias internas | Código / repositorio |
| [C-23] | tools/dayz_mcp/session_coordination.py | Leases, cola FIFO, operaciones, cleanup y auditoría | Código / repositorio |
| [C-24] | tools/dayz_mcp/process_lifecycle.py | Ciclo de vida de procesos y recuperación | Código / repositorio |
| [C-25] | tools/dayz_mcp/daemon.py | Daemon compartido, arranque, estado y watchdog | Código / repositorio |
| [C-26] | tools/dayz_mcp/pinned_keyfile.py | Validación endurecida de keyfile | Código / repositorio |
| [C-27] | tools/dayz_mcp/daemon_credential.py | Carga, refresh y recuperación de credenciales | Código / repositorio |
| [C-28] | tools/dayz_mcp/secure_launcher.py | Lanzador seguro y autoridad de ejecución | Código / repositorio |
| [C-29] | tools/dayz_mcp/request_path_authority.py | Autoridad y validación de rutas de solicitudes | Código / repositorio |
| [C-30] | tools/dayz_mcp/security_runtime_audit.py | Auditoría de seguridad en runtime | Código / repositorio |
| [C-31] | tools/tests/ | Suite de pruebas publicada | Código / repositorio |
| [C-32] | tools/dayz_mcp/host_config.py | Configuración de host y timeouts de Claude/Codex | Código / repositorio |
| [C-33] | tools/relock_toolchain.py | Reescritura de la sección toolchains del lock | Código / repositorio |
| [C-34] | tools/dayz_mcp/log_tail.py | Resolución, lectura y límites de logs | Código / repositorio |
| [C-35] | addon/scripts/4_World/MCP_CarScript.c | Extensiones de vehículo y control | Código / repositorio |
| [C-36] | tools/dayz_mcp/launcher_registry_update.py | Bootstrap e instalación del registro de launchers | Código / repositorio |
| [C-37] | tools/build_native_launcher.py | Construcción del launcher nativo y reproducibilidad | Código / repositorio |
| [C-38] | tools/launcher-policy.example.json | Ejemplo de política de launcher | Código / repositorio |
| [C-39] | tools/dayz_mcp/runtime_state.py | Estado persistente del runtime | Código / repositorio |
| [C-40] | tools/dayz_mcp/core.py | Versionado del bridge y estados bloqueados | Código / repositorio |
| [C-41] | Árbol completo del commit | Tamaños y distribución de módulos en el snapshot revisado | Código / repositorio |

## A.2 Referencias normativas

| ID | Fuente | Localizador | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| [N-01] | MCP 2025-11-25 - Tools | outputSchema, annotations, structuredContent, resource links y taskSupport | Referencia normativa |
| [N-02] | MCP 2025-11-25 - Tasks | Tasks experimentales, negociación de capacidades y lifecycle | Referencia normativa |
| [N-03] | MCP 2025-11-25 - Resources | Resources, templates, subscriptions y URIs | Referencia normativa |
| [N-04] | MCP 2025-11-25 - Prompts | Prompts descubribles y parametrizables | Referencia normativa |
| [N-05] | MCP 2025-11-25 - Completion | Autocompletado de argumentos | Referencia normativa |
| [N-06] | pip - Secure installs | --require-hashes, --only-binary :all: y dependencias transitivas | Referencia normativa |
| [N-07] | GitHub - Artifact attestations | Procedencia de builds, SBOM y verificación | Referencia normativa |

## A.3 Nota de citación

Una referencia enlaza al archivo completo y el localizador nombra la clase, función, documento o propiedad que fundamenta la afirmación. El uso de permalinks evita que un cambio posterior en main altere la evidencia revisada.